PDYE GROUP

YachtWorth App

План разработки функциональных модулей

Версия 1.0  |  2026

# Обзор и стратегия

Настоящий документ описывает план поэтапной разработки мобильного приложения YachtWorth — флагманского продукта экосистемы PDYE Group. Приложение ориентировано на три целевые аудитории: владельцев яхт, брокеров и сюрвейеров.

Стратегический принцип разработки: каждый модуль должен иметь самостоятельную ценность и одновременно усиливать экосистему PDYE в целом. Приложение является точкой входа для пользователей, которые впоследствии переходят на платформу PDYE для проведения сделок.

# Фаза 1 — Исправление и стабилизация (Месяц 1)

| Фаза | Срок | Приоритет | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Фаза 1 | Месяц 1 | КРИТИЧЕСКИЙ | В работе |

Прежде чем добавлять новые функции, необходимо устранить все технические ошибки текущей версии. Нестабильный продукт невозможно монетизировать.

## 1.1 Критические баги

- Исправить HTTP 500 — Invalid supabaseUrl

- Настроить переменные окружения Supabase для production

- Добавить fallback при недоступности базы данных

- Исправить HTTP 503 — History storage not configured

- Подключить хранилище истории оценок для авторизованных пользователей

- Реализовать graceful error handling без показа raw HTML

- Исправить HTTP 404 при генерации оценки на шаге 5/5

- Проверить API endpoint для генерации AI оценки

- Добавить retry logic и понятные сообщения об ошибках

## 1.2 Стабилизация core функций

- Тестирование полного flow оценки на всех 5 шагах

- Корректная работа переключателя метры / футы

- Стабильная генерация PDF отчёта

- Корректная работа Free плана — ровно 1 бесплатная оценка

- Работа подписки — переход Free → Pro без ошибок

# Фаза 2 — Расчёт стоимости владения (Месяц 2–3)

| Фаза | Срок | Приоритет | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Фаза 2 | Месяц 2–3 | ВЫСОКИЙ | Планируется |

Самый востребованный инструмент после оценки стоимости. Каждый покупатель яхты задаёт вопрос: сколько будет стоить содержать? Ни одно существующее приложение не даёт точного ответа для конкретной яхты в конкретном регионе.

## 2.1 Калькулятор годовых расходов

- Страхование

- Расчёт на основе стоимости яхты, флага, региона плавания

- Интеграция с базой страховых ставок по регионам

- Стоянка и марина

- База данных стоимости стоянки по ключевым маринам Средиземноморья

- Расчёт по длине яхты и сезону

- Топливо

- Расчёт на основе объёма двигателей и планируемых часов работы

- Актуальные цены на топливо по регионам

- Техническое обслуживание

- Годовой сервис двигателей по производителю и модели

- Антифулинг, тravelлифт, мелкий ремонт — по длине яхты

- Экипаж (опционально)

- Расчёт для яхт от 18м — капитан, стюард, инженер

- Рыночные ставки по регионам

- Зимнее хранение

- Выбор: на воде / на берегу / в крытом боксе

- Стоимость по регионам

## 2.2 Итоговый дашборд расходов

- Визуальная разбивка — круговая диаграмма по категориям

- Сравнение трёх регионов одновременно — Средиземноморье / Северная Европа / Карибы

- Экспорт в PDF для показа клиенту

- Включение в Pro план — ключевой стимул для апгрейда

# Фаза 3 — Чартерный калькулятор ROI (Месяц 3–4)

| Фаза | Срок | Приоритет | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Фаза 3 | Месяц 3–4 | ВЫСОКИЙ | Планируется |

Владельцы яхт от 12 до 30 метров регулярно рассматривают частичную окупаемость через сдачу в чартер. Конкретные цифры по конкретной яхте — это решение реальной задачи.

## 3.1 Расчёт доходности чартера

- Ввод параметров: регион, сезон, неделя / день

- База рыночных ставок чартера по типам и длине яхт

- Расчёт брутто выручки при разном количестве недель в году

- Вычет расходов управляющей компании (типично 20–30%)

- Вычет дополнительных расходов при чартере — топливо, экипаж, клининг

## 3.2 Break-even анализ

- Сколько недель чартера нужно для покрытия годовых расходов

- График окупаемости по месяцам

- Сравнение: чартер в Средиземноморье vs Карибы

- Экспорт расчёта в PDF

# Фаза 4 — Цифровой паспорт яхты (Месяц 4–5)

| Фаза | Срок | Приоритет | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Фаза 4 | Месяц 4–5 | ВЫСОКИЙ | Планируется |

Ключевой вирусный инструмент экосистемы. QR-код на борту каждой яхты — это бесплатная реклама PDYE в каждой марине Средиземноморья. При продаже паспорт передаётся новому владельцу через платформу PDYE.

## 4.1 Создание паспорта

- Генерация уникального QR-кода для каждой яхты

- Профиль яхты: верфь, модель, год, флаг, IMO номер

- История оценок стоимости YachtWorth

- История технического обслуживания (из модуля журнала)

- Статус верификации документов

- Прикреплённые сюрвейерские отчёты

## 4.2 Публичный просмотр

- Любой пользователь сканирует QR — видит базовую информацию

- Полный доступ — только после регистрации в YachtWorth

- Это естественная воронка привлечения новых пользователей

## 4.3 Передача при продаже

- Интеграция с PDYE — при открытии Deal Room паспорт автоматически прикрепляется

- Покупатель получает верифицированную историю яхты до подписания NDA

- После закрытия сделки паспорт переходит новому владельцу

# Фаза 5 — Верификация яхты (Месяц 5–6)

| Фаза | Срок | Приоритет | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Фаза 5 | Месяц 5–6 | СРЕДНИЙ | Планируется |

Автоматическая проверка ключевых данных о яхте из открытых реестров. Базовая верификация доступна в Pro плане, углублённая — через подключение живого сюрвейера.

## 5.1 Автоматическая верификация

- IMO Number Lookup — интеграция с реестром IMO

- Название, флаг, GT, история смены флага

- AIS история — интеграция с MarineTraffic или VesselFinder API

- Реальные перемещения яхты за последние 12 месяцев

- Подтверждение текущего местоположения

- Реестры флагов — автоматический запрос по основным юрисдикциям

- Мальта, Каймановы острова, Маршалловы острова, Британские Виргинские острова

- HIN номер — USCG реестр для американских яхт

- Базовая проверка на залоги и аресты — основные европейские юрисдикции

## 5.2 Верификационный бейдж

- Три уровня: Не верифицирована / Базовая проверка / Полностью верифицирована

- Отображается на листинге PDYE и в цифровом паспорте

- Верифицированные яхты получают приоритет в поиске

# Фаза 6 — Модуль для сюрвейеров (Месяц 6–7)

| Фаза | Срок | Приоритет | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Фаза 6 | Месяц 6–7 | СРЕДНИЙ | Планируется |

Сюрвейеры — абсолютно недооценённая аудитория в цифровом плане. Сейчас они работают с блокнотом, Excel и Word. Профессиональный план €79–99/месяц для аудитории, которая проводит 4–6 сюрвеев в месяц при среднем чеке €800–1500.

## 6.1 Мобильный чеклист осмотра

- Структурированный шаблон по разделам: корпус, двигатели, электрика, навигация, безопасность, документы

- Фото прямо в контексте каждого пункта чеклиста

- Голосовые заметки

- Работа в офлайн режиме — синхронизация при подключении

## 6.2 Автогенерация отчёта

- Профессиональный PDF отчёт из заполненного чеклиста — одним нажатием

- Брендирование отчёта логотипом сюрвейера

- Прямая отправка клиенту из приложения

- Архив всех отчётов по яхтам

## 6.3 Интеграция с экосистемой

- Сюрвейер видит YachtWorth оценку в интерфейсе и вносит корректировку на состояние

- Завершённый сюрвей автоматически добавляется в цифровой паспорт яхты

- Сюрвейер может быть назначен через PDYE Deal Room как независимый эксперт

# Фаза 7 — Журнал и история обслуживания (Месяц 7–8)

| Фаза | Срок | Приоритет | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Фаза 7 | Месяц 7–8 | СРЕДНИЙ | Планируется |

## 7.1 Цифровой журнал ТО

- Записи об обслуживании: дата, тип работ, исполнитель, стоимость

- Категории: двигатели, корпус, электрика, такелаж, документы

- Фото подтверждения выполненных работ

- Напоминания о следующем ТО по каждой категории

## 7.2 Умные напоминания

- Смена масла — по моточасам или календарному сроку

- Антифулинг — по сезону

- Страховка и регистрация — за 30 дней до истечения

- Планируемые сервисы по регламенту производителя

# Фаза 8 — Инструменты для брокеров (Месяц 8–9)

| Фаза | Срок | Приоритет | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Фаза 8 | Месяц 8–9 | СРЕДНИЙ | Планируется |

## 8.1 Лёгкая CRM

- База клиентов с параметрами поиска: бюджет, длина, тип, регион

- История показов и переговоров

- Алерт брокеру когда на PDYE появляется яхта под параметры клиента

- Быстрый расчёт split комиссии при коброкеридже

## 8.2 Сравнение яхт

- Поставить рядом две яхты по ключевым параметрам

- Сравнение стоимости владения для двух вариантов

- Экспорт сравнения в PDF для показа клиенту

## 8.3 Рыночные алерты

- Уведомление о новых яхтах в заданном сегменте на PDYE

- Мониторинг изменений цен на конкретные яхты

- Еженедельный дайджест рынка по выбранным сегментам

# Фаза 9 — Дополнительные инструменты (Месяц 9–11)

| Фаза | Срок | Приоритет | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Фаза 9 | Месяц 9–11 | НИЗКИЙ | Планируется |

## 9.1 Флаговый калькулятор

- Сравнение регистрации под разными флагами

- НДС статус, налоговые обязательства, стоимость регистрации

- Основные юрисдикции: Мальта, Каймановы, Маршалловы, БВО, Великобритания

- Рекомендация оптимального флага под параметры владельца

## 9.2 Калькулятор импортных налогов

- Расчёт НДС при ввозе яхты в ЕС

- Таможенные пошлины при трансграничных сделках

- Основные маршруты: США → ЕС, офшор → Средиземноморье

## 9.3 База марин

- Ключевые марины Средиземноморья, Северной Европы, Карибов

- Стоимость стоянки, глубины, сервисы

- Интеграция с калькулятором стоимости владения

## 9.4 Погодный модуль

- Интеграция с профессиональным морским прогнозом (PredictWind или Windy API)

- Привязка к текущему местоположению яхты из AIS

- Базовая функция — стимул открывать приложение ежедневно

# Фаза 10 — Рыночная аналитика (Месяц 11–12)

| Фаза | Срок | Приоритет | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Фаза 10 | Месяц 11–12 | НИЗКИЙ | Планируется |

К концу первого года платформа накопит достаточно данных о реальных сделках для публикации анонимизированной рыночной статистики. Это превращает PDYE в авторитетный источник для всей индустрии.

## 10.1 Индекс цен

- Динамика цен по ключевым сегментам — Azimut 24м, Ferretti 30м и т.д.

- Разница между asking price и transaction price

- Сезонность спроса по регионам

## 10.2 Рыночный отчёт

- Ежеквартальный PDF отчёт о состоянии рынка

- Доступен в Pro плане — дополнительная ценность подписки

- PR инструмент — распространение среди брокеров и в прессе

# Монетизация и планы подписки

| Free | Basic — $19.99/мес | Pro — $49.99/мес |
| --- | --- | --- |
| 1 оценка стоимости Базовый PDF отчёт | Безлимитные оценки История оценок Расчёт расходов Цифровой паспорт База верификации | Все функции Basic Чартерный ROI Лёгкая CRM Сюрвейерский модуль Рыночная аналитика Интеграция PDYE |

Сюрвейерский план — €79–99/мес (отдельный тариф для профессиональных сюрвейеров с полным модулем осмотра и автогенерацией отчётов).

# Сводный план по фазам

| # | Фаза | Ключевые модули | Срок | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стабилизация | Исправление багов, стабилизация core | Месяц 1 | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 2 | Стоимость владения | Калькулятор годовых расходов, дашборд | Месяц 2–3 | ВЫСОКИЙ |
| 3 | Чартер ROI | Break-even анализ, доходность чартера | Месяц 3–4 | ВЫСОКИЙ |
| 4 | Цифровой паспорт | QR-код, история, передача при продаже | Месяц 4–5 | ВЫСОКИЙ |
| 5 | Верификация | IMO, AIS, реестры флагов, залоги | Месяц 5–6 | СРЕДНИЙ |
| 6 | Сюрвейеры | Чеклист, автоотчёт, интеграция | Месяц 6–7 | СРЕДНИЙ |
| 7 | Журнал ТО | История обслуживания, напоминания | Месяц 7–8 | СРЕДНИЙ |
| 8 | Инструменты брокера | CRM, сравнение яхт, алерты | Месяц 8–9 | СРЕДНИЙ |
| 9 | Доп. инструменты | Флаги, налоги, марины, погода | Месяц 9–11 | НИЗКИЙ |
| 10 | Рыночная аналитика | Индекс цен, квартальный отчёт | Месяц 11–12 | НИЗКИЙ |

Документ подготовлен для внутреннего использования командой PDYE Group. Все данные являются конфиденциальными.